Garante Protocol

Cronograma de tareas y guía de bounties · v4

Oct 1, 2026 · Actualizado 6 de oct de 2026 · Alan y Brenda

Todo tiene que estar enviado antes del 13 de octubre de 2026 a las 23:59 (GMT-4). Meta interna: enviar a las 18:00 de ese día.

Cómo leer este documento. La sección 1 es el mapa de avance. La 2 es la preparación común: qué instalar, qué cuentas abrir y qué variables de entorno hacen falta. De la 3 a la 9 hay una sección por bounty, en el orden en que se van a avanzar, cada una con: qué es, para qué sirve, qué resultado se espera, cómo empezar, el procedimiento técnico y las tareas. La 10 es la construcción del Track 4 y la 11 el calendario.

## Qué cambió en la v4

- Reordenado por bounty, en el orden de avance, con guía técnica para cada una (antes eran fases sueltas).

- Estado real al 6 de octubre: el front ya tiene registro, cuenta con Mera, firma sin aviso y transacción de prueba, y las pantallas de Tablón, interesados, Mi código y Reputación.

- Preparación común con herramientas, páginas de registro y variables de entorno.

- Sección final de construcción del Track 4.

# 1. Mapa de avance (6 de oct)

| # | Bounty | Premio | Estado | Quién lidera | Siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Best Mera-Powered UX | $2,500 | En curso | Brenda | Fondos de arranque y sesión por alcance |
| 2 | Mera: One Passkey, Many Keys | $2,500 | En curso | Brenda | Derivar las llaves con HKDF |
| 3 | Best Use of Envio | $1,000 | Pendiente | Alan | Indexer sobre los eventos de los contratos |
| 4 | Best Builds with Qwen 3.8 Max (ERC-8004) | $5,000 en créditos | Pendiente | Alan | Pedir créditos y registrar el agente |
| 5 | Best Workflow with CRE | $3,000 | Pendiente | Alan | Probar cre init y la simulación |
| 6 | Best Projects Using Alchemy | $1,000 en créditos | Pendiente | Brenda | Cambiar el RPC público por el de Alchemy hoy |
| 7 | Best Community Team Project | $5,000 | Por confirmar | Brenda | Preguntar en el Discord |

### Lo que ya está hecho en el front

- Registro con carnet (número y foto) y selfie con cámara: app/src/app/Registro.jsx.

- Cuenta con huella (passkey, PRF, cuenta EVM), volver a entrar, firma sin aviso y transacción de prueba: app/src/lib/mera.js y app/src/app/CuentaProvider.jsx.

- Pantallas de Stitch con datos de ejemplo: app/src/app/(prestis)/ (/tablon, /tablon/interesados, /mi-codigo, /reputacion).

- Commits d2cabee y af3abc2 subidos a main de BrendaCali/HistorialDePrestamos.

### Lo que falta del lado de Alan (por confirmar entre los dos)

Contratos desplegados (GaranteIdentity, GaranteLedger, GaranteReputation, GaranteAgentLog), indexer, SDK, agente y workflow de CRE. Las bounties 3, 4 y 5 dependen de que los contratos estén desplegados y emitan eventos.

# 2. Preparación común

## 2.1 Cuentas y páginas donde hay que ingresar

| Para qué | Dónde | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| MON de prueba (gas) | faucet.monad.xyz | Pedir MON a la dirección de la cuenta o del dispensador |
| RPC de Alchemy y webhooks | dashboard.alchemy.com | Crear cuenta y una app con red Monad Testnet; copiar la API key |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba Cloud Model Studio (consola de DashScope) | Crear cuenta, pedir los créditos de la bounty y generar una API key. Las claves son por región: usar la región internacional |
| Chainlink CRE | docs.chain.link/cre | Crear cuenta de CRE y entrar con cre login |
| Indexer | envio.dev (Envio Cloud) | Cuenta para desplegar el indexer alojado |
| Despliegue de la app | vercel.com | Proyecto con el dominio final (la passkey queda atada a él) |
| Hackathon y ayuda | hackathon.monad.xyz y Discord de Monad Developers | Rol de Metropolis; preguntar por CRE en testnet, Community Team y P256 |
| Docs de Mera | mera.category.xyz y github.com/category-labs/mera | Consulta; guía de passkeys, sesiones y viem |
| Docs de Monad y ERC-8004 | docs.monad.xyz y docs.monad.xyz/guides/erc-8004 | Parámetros de red y registros del agente |

## 2.2 Qué instalar

| Herramienta | Versión | Para qué | Cómo |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 22 o más (ya tenemos 24) | App Next.js, agente, Envio | nodejs.org |
| pnpm | última | Envio lo recomienda | npm i -g pnpm |
| Git y GitHub | — | Commits diarios (los jueces los revisan) | git-scm.com |
| Docker Desktop | última (en Windows con WSL2) | Correr Envio en local | docker.com |
| Bun | 1.2.21 o más | Workflows de CRE en TypeScript | bun.sh |
| CRE CLI | última | Crear y simular workflows | docs.chain.link/cre/getting-started/cli-installation |
| Foundry | 1.8 o más | Contratos (Alan) | foundryup |
| Chrome y un celular | — | Probar passkeys con PRF | Gestor de contraseñas de Google, 1Password o Llavero de iCloud |

## 2.3 Dependencias del proyecto (`package.json` de `app/`)

Las librerías se declaran en app/package.json con npm install <paquete>; las versiones quedan fijadas en package-lock.json. Hoy están instaladas:

| Paquete | Para qué |
| --- | --- |
| next, react, react-dom | La app (Next.js, App Router) |
| @category-labs/mera | Passkey, PRF, sesiones de firma y adaptador de viem (/viem) |
| viem | Cliente de Monad, firma y transacciones |
| @scure/bip32, @scure/bip39 | Derivar la cuenta EVM desde la salida PRF |

Se van a sumar: qrcode (QR del código dinámico), openai (en agent/, para llamar a Qwen) y graphql-request o simplemente fetch (leer el indexer).

## 2.4 Variables de entorno

Van en app/.env.local (no se sube al repo). Solo las que empiezan con NEXT_PUBLIC_ llegan al navegador; ninguna clave privada lleva ese prefijo. Hay que agregar los nombres, sin valores, a .env.example.

| Variable | Quién la usa | Valor / de dónde sale |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_CHAIN_ID | App | 10143 (Monad testnet) |
| NEXT_PUBLIC_RPC_URL | App, SDK | https://monad-testnet.g.alchemy.com/v2/<KEY> (hoy el código usa https://testnet-rpc.monad.xyz) |
| NEXT_PUBLIC_RP_ID | App | Dominio final de la passkey (en local, localhost) |
| NEXT_PUBLIC_IDENTITY_ADDRESS, _LEDGER_ADDRESS, _REPUTATION_ADDRESS | App, indexer | Direcciones de los contratos desplegados (las da Alan) |
| FAUCET_PRIVATE_KEY | Ruta /api/fondos (servidor) | Cuenta de prueba con MON; solo en .env.local y Vercel |
| ENVIO_GRAPHQL_URL | App, SDK, agente | URL del GraphQL del indexer |
| DASHSCOPE_API_KEY, DASHSCOPE_BASE_URL, QWEN_MODEL | Agente | Consola de Model Studio. Base URL internacional: https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 |
| AGENT_PRIVATE_KEY | Agente | Wallet del agente (la que firma los veredictos) |
| ALCHEMY_WEBHOOK_SIGNING_KEY | Ruta /api/avisos | Se ve al crear el webhook en el dashboard |
| CRE_ETH_PRIVATE_KEY | Proyecto de CRE (.env propio) | 64 caracteres hex, sin 0x; nunca en el repo |

Red de Monad testnet: chain ID 10143, moneda MON, RPC público https://testnet-rpc.monad.xyz, explorer testnet.monadexplorer.com. Está definida en app/src/lib/mera.js (monadTestnet).

# 3. Bounty 1 · Best Mera-Powered UX on Monad

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Monad Foundation · $2,500 (premio único) · todas las pistas |
| Qué es | Una app en Monad donde Mera es toda la capa de cuenta: sin frase semilla, sin extensión de billetera y sin servidor de custodia. Gana la app en la que el usuario no nota que hay una blockchain. |
| Para qué lo hacemos | Es el corazón del producto: toda persona entra, firma y recupera su cuenta solo con su huella. Es la bounty con más probabilidad de ganar porque ya está medio hecha. |
| Resultado esperado | Registro con una sola ceremonia de passkey hasta la primera transacción confirmada en Monad; sesiones con alcance claro; y la prueba stateless: los jueces borran el almacenamiento o abren otro dispositivo y la identidad se reconstruye solo con la passkey. |
| Criterios de los jueces | Tiempo hasta la primera transacción (toques y segundos) · diseño de sesión (qué firma sin aviso y qué pide huella) · prueba stateless · bonus por combinar Mera con el resto del stack (patrocinio de gas, recuperación, smart accounts). |
| Deadline | 13 de octubre, 23:59 GMT-4. La selección del panel se puede editar hasta la entrega final. |

## Cómo empezar

- Entender el flujo con la guía oficial (mera.category.xyz/getting-started): crear passkey → obtener 32 bytes PRF → derivar cuenta → sesión de firma → session.end(). Esto ya está en el código.

- Requisitos: contexto seguro (HTTPS o localhost) y un autenticador con PRF (1Password, Llavero de iCloud o Gestor de contraseñas de Google). En Chrome de escritorio la primera vez el Gestor de Google pide crear un PIN de recuperación.

- Probar el flujo que ya existe: cd app && npm run dev, abrir http://localhost:3000, completar carnet y selfie, y usar "Crear cuenta con mi huella".

## Procedimiento de implementación

### Paso 1 · Cuenta y sesión (hecho)

app/src/lib/mera.js exporta crearCuenta(), entrarConHuella(), saldoMon() y enviarPrueba(). abrirSesion() convierte la salida PRF en la cuenta EVM (ruta m/44'/60'/0'/0/0) y devuelve la sesión, la dirección y la cuenta de viem. CuentaProvider.jsx guarda la sesión solo en memoria (un useRef) y expone crear, entrar, firmar, enviar y salir.

### Paso 2 · Fondos de arranque

Una cuenta nueva no tiene MON. Crear app/src/app/api/fondos/route.js. Para no usar base de datos, el límite por dirección se resuelve con el saldo: solo se envía si la dirección tiene menos de un umbral.

// app/src/app/api/fondos/route.js

import { createWalletClient, createPublicClient, http, parseEther, isAddress } from 'viem';

import { privateKeyToAccount } from 'viem/accounts';

import { monadTestnet } from '../../../lib/mera';

export async function POST(req) {

const { direccion } = await req.json();

if (!isAddress(direccion)) return Response.json({ error: 'direccion invalida' }, { status: 400 });

const publico = createPublicClient({ chain: monadTestnet, transport: http(process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_URL) });

if ((await publico.getBalance({ address: direccion })) > parseEther('0.05'))

return Response.json({ ok: true, enviado: false });          // ya tiene fondos

const cuenta = privateKeyToAccount(process.env.FAUCET_PRIVATE_KEY);

const wallet = createWalletClient({ account: cuenta, chain: monadTestnet, transport: http(process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_URL) });

const hash = await wallet.sendTransaction({ to: direccion, value: parseEther('0.1') });

await publico.waitForTransactionReceipt({ hash });

return Response.json({ ok: true, enviado: true, hash });

}

Después, en Registro.jsx, llamar a esta ruta justo después de crear() y antes de la primera transacción. Un solo clic del usuario debe encadenar: crear passkey → fondos → primera transacción.

### Paso 3 · Primera transacción con medición

Hoy enviarPrueba() manda 0 MON a la propia cuenta. Cuando GaranteIdentity esté desplegado, reemplazarla por el registro real (registrar(hashCarnet)) con wallet.writeContract(...). Medir con performance.now() desde que se pulsa "Crear cuenta" hasta el recibo, y contar los toques; ese número va al texto y al video de la bounty.

### Paso 4 · Sesiones por alcance

- Sin aviso: ver tablón, perfiles, buscar y "Me interesa" usan la sesión en memoria.

- Con huella cada vez: abrir o confirmar un préstamo, calificar y revelar. En CuentaProvider.jsx agregar firmarAccion(tipoDatos), que cierra la sesión (session.end()), llama a entrarConHuella() para una huella fresca, firma el EIP-712 con cuenta.signTypedData(...) y vuelve a cerrar.

- Inactividad: un temporizador que llame a salir() a los pocos minutos y deje un estado sesionExpirada que muestre el botón "Continuar con huella".

- Rutas protegidas: hoy /tablon, /mi-codigo y /reputacion se abren sin sesión. En app/src/app/(prestis)/layout.jsx, si no hay direccion, mostrar la pantalla de "Continuar con huella".

### Paso 5 · Modo juez

Reemplazar el botón "Soy juez" de Registro.jsx (hoy entra directo al Tablón). Nuevo flujo: el juez crea su propia cuenta con su huella (sin carnet boliviano, el verificador simulado dice que sí), y una pantalla "Cargar historial de ejemplo" carga 2 o 3 historiales de muestra marcados como tales. Las cuentas compartidas no pasan la prueba stateless, por eso cada juez crea la suya.

### Paso 6 · Dominio y prueba stateless

- Fijar el dominio final en Vercel y guardarlo en NEXT_PUBLIC_RP_ID; usar esa variable en rpId() de mera.js. Una passkey creada en localhost no sirve en otro dominio.

- Prueba: crear cuenta, anotar la dirección, borrar el almacenamiento del sitio (DevTools → Application → Clear site data), recargar, "Ya tengo cuenta" y comprobar la misma dirección y el mismo perfil.

- Comprobar que no se guarda nada en el navegador: grep -rn "localStorage\|sessionStorage\|indexedDB" app/src. Repetir después de cada despliegue.

- Probar en celular y en Chrome de escritorio, y elegir un autenticador que muestre un solo aviso al crear la cuenta.

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta con huella, volver a entrar, firma sin aviso | Brenda | Hecho | src/lib/mera.js, CuentaProvider.jsx |
| Transacción de prueba con tiempo medido | Brenda | Hecho | Registro.jsx (probarTx) |
| Ruta de fondos de arranque | Brenda | Pendiente | src/app/api/fondos/route.js |
| Encadenar crear cuenta → fondos → primera transacción | Brenda | Pendiente | Registro.jsx |
| Sesión por alcance, inactividad y rutas protegidas | Brenda | Pendiente | CuentaProvider.jsx, (prestis)/layout.jsx |
| firmarAccion con EIP-712 (cuando Alan pase el tipo) | Brenda | Pendiente | src/lib/prestamo.js (nuevo) |
| Modo juez con cuenta propia y datos de muestra | Brenda | Pendiente | Registro.jsx, src/app/juez/page.jsx (nuevo) |
| Dominio final y prueba en celular y Chrome | Los dos | Pendiente | Vercel |
| Prueba stateless en el despliegue final | Los dos | Pendiente | — |
| Texto de integración y video de 2 min | Los dos | Pendiente | 12 de oct |

### Texto de entrega (borrador)

"Garante usa Mera como toda la capa de cuenta. El registro es una sola ceremonia de passkey: de la salida PRF se deriva la cuenta EVM, la sesión de firma vive solo en memoria y firma sin aviso las acciones de lectura; abrir, confirmar o calificar un préstamo exige una huella fresca. No hay frase semilla, extensión ni servidor de custodia, y la identidad se reconstruye en cualquier dispositivo solo con la passkey."

# 4. Bounty 2 · Mera: One Passkey, Many Keys

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Monad Foundation · $2,500 · todas las pistas |
| Qué es | El uso más creativo, fuera de una billetera, del material de clave que sale del PRF de Mera. |
| Para qué lo hacemos | De la misma huella sacamos cuatro cosas distintas: la cuenta, una llave que cifra datos privados, la sal de la calificación a ciegas y la clave del código dinámico. Así el usuario no administra nada y todo se reconstruye con la passkey. |
| Resultado esperado | Una función que, a partir de la salida PRF, devuelve las cuatro llaves; el monto exacto de un préstamo cifrado que solo ven las partes; una calificación a ciegas cuya sal se reconstruye en otro dispositivo; y un QR firmado que cambia cada 60 s. |
| Cómo se relaciona con la 1 | Comparten la misma passkey y la misma ceremonia. Esta bounty solo agrega las llaves derivadas. |

## Cómo empezar

- Leer en la documentación de Mera "Llaves y cuentas" (mera.category.xyz/concepts/entropy-keys-and-accounts), que explica la derivación determinista.

- Entender HKDF: derivar claves independientes de un secreto con una etiqueta distinta por uso. Con etiquetas distintas, la llave de cifrado no se puede confundir con la de la sal.

- No hace falta librería nueva: el navegador trae crypto.subtle (HKDF, AES-GCM). La salida PRF no se guarda; vive solo dentro de abrirSesion().

## Procedimiento de implementación

### Paso 1 · Derivar las llaves

En app/src/lib/mera.js, junto a abrirSesion():

async function derivar(prfOutput, etiqueta) {

const base = await crypto.subtle.importKey('raw', prfOutput, 'HKDF', false, ['deriveBits']);

const bits = await crypto.subtle.deriveBits(

{ name: 'HKDF', hash: 'SHA-256', salt: new Uint8Array(0), info: new TextEncoder().encode(etiqueta) },

base, 256);

return new Uint8Array(bits);

}

// dentro de abrirSesion(prfOutput):

const llaveCifrado = await derivar(prfOutput, 'garante/cifrado/v1');

const salCommit   = await derivar(prfOutput, 'garante/commit/v1');

const llaveCodigo = await derivar(prfOutput, 'garante/codigo/v1');

abrirSesion pasa a ser async y devuelve las cuatro llaves junto con la cuenta. CuentaProvider.jsx las guarda en el mismo useRef que la sesión (memoria, nunca en el navegador) y las borra en salir().

### Paso 2 · Cifrar el monto exacto

El monto exacto no va onchain: se cifra con AES-GCM usando llaveCifrado y solo se publica el rango. La contraparte lo recibe cifrado con una clave compartida acordada al abrir el préstamo (decisión de Alan: cómo se intercambia esa clave).

const clave = await crypto.subtle.importKey('raw', llaveCifrado, 'AES-GCM', false, ['encrypt', 'decrypt']);

const iv = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(12));

const cifrado = await crypto.subtle.encrypt({ name: 'AES-GCM', iv }, clave, new TextEncoder().encode('1000'));

### Paso 3 · Calificación a ciegas

El commit es keccak256(calificacion, salCommit) (con encodePacked de viem) y el reveal publica la calificación y la sal. Como la sal sale de la passkey, se reconstruye en otro dispositivo sin guardar nada. Pantalla de commit y revelado simultáneo en app/src/app/(prestis)/ (nueva).

### Paso 4 · Código dinámico

Reemplazar el relleno aleatorio de app/src/app/(prestis)/mi-codigo/CodigoDobleFirma.jsx (hoy usa Math.random y una cuenta regresiva fija) por:

- Un payload { direccion, nonce, expiracion } con expiración de 60 s, firmado.

- Un QR del payload con la librería qrcode (npm install qrcode).

- Un código corto de 6 dígitos que apunta a ese QR a través de un relay temporal (ruta src/app/api/relay/route.js, guarda el QR 60 s). El prestamista no verifica el TOTP: verifica la firma del QR, y el contrato comprueba nonce y expiración.

- Botones del diseño: "Regenerar código ahora" y "Escanear QR de otra persona" (cámara, como la selfie).

Decisión pendiente: si el QR se firma con una clave HKDF distinta de la cuenta, esa dirección hay que registrarla en GaranteIdentity. Más simple y suficiente para el MVP: firmar con la cuenta EVM y usar HKDF solo para el cifrado y la sal. Acordarlo con Alan antes de implementarlo.

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Función derivar y las tres llaves HKDF | Brenda | Pendiente | src/lib/mera.js |
| Guardar las llaves solo en memoria y borrarlas al salir | Brenda | Pendiente | CuentaProvider.jsx |
| Cifrado AES-GCM del monto exacto | Brenda | Pendiente | src/lib/cifrado.js (nuevo) |
| Sal del commit y pantalla de calificación a ciegas | Brenda | Pendiente | (prestis)/calificar (nuevo) |
| QR firmado con nonce y expiración de 60 s | Brenda | Pendiente | CodigoDobleFirma.jsx |
| Relay del código corto de 6 dígitos | Brenda | Pendiente | src/app/api/relay/route.js (nuevo) |
| Escáner de QR de la otra persona | Brenda | Pendiente | CodigoDobleFirma.jsx |
| Verificar nonce y expiración en el contrato | Alan | Pendiente | GaranteLedger |

### Texto de entrega (borrador)

"De una sola passkey derivamos, con HKDF y etiquetas distintas, la cuenta EVM, una llave que cifra el monto exacto de cada préstamo, la sal de la calificación a ciegas (commit-reveal) y la clave que firma el código dinámico de doble firma. Nada se guarda: todo se reconstruye con la huella en cualquier dispositivo."

# 5. Bounty 3 · Best Use of Envio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Envio · $1,000 |
| Qué es | Un indexer (HyperIndex) que sostiene una función principal de la app. |
| Para qué lo hacemos | El tablón, los perfiles, el buscador, la lista de interesados y el puntaje salen del indexer, no de leer contratos uno por uno. También le da el grafo de préstamos al agente de Qwen y los datos al SDK. |
| Resultado esperado | Un indexer corriendo sobre los eventos de los contratos que expone por GraphQL: perfil con puntaje y nivel, buscador, interesados por publicación y el grafo de calificaciones. |
| Depende de | Contratos desplegados en Monad testnet que emitan eventos (Alan). |

## Cómo empezar

- Instalar Node 22+, pnpm y Docker Desktop (el indexer se corre en local con Docker; en Windows, con WSL2).

- Tener los ABIs de los contratos (contracts/out/...json de Foundry) y las direcciones desplegadas.

- Leer docs.envio.dev → HyperIndex → Quickstart. Un indexer son tres archivos: config.yaml, schema.graphql y src/EventHandlers.ts.

## Procedimiento de implementación

### Paso 1 · Crear el indexer

mkdir indexer && cd indexer

pnpx envio init

En el asistente elegir Contract Import → Local ABI, indicar la ruta del ABI, los eventos a indexar, la red Monad testnet (10143), el nombre del contrato y su dirección. Si Monad testnet no aparece en la lista, se agrega a mano en config.yaml con la URL del RPC. Repetir para cada contrato. Esto genera los tres archivos.

### Paso 2 · `config.yaml`

name: garante-indexer

networks:

- id: 10143

start_block: 0          # poner el bloque de despliegue

contracts:

- name: GaranteLedger

address: ['0x...']

abi_file_path: ../contracts/out/GaranteLedger.sol/GaranteLedger.json

handler: src/EventHandlers.ts

events:

- event: LoanOpened(uint256 indexed id, address indexed lender, address indexed debtor, uint64 due)

- event: LoanClosed(uint256 indexed id, uint8 result)

Los nombres y parámetros de los eventos los define Alan; este bloque es un ejemplo de forma. Agregar los de GaranteReputation (RatingCommitted, RatingRevealed) y GaranteIdentity (Verified).

### Paso 3 · `schema.graphql` y manejadores

type Persona { id: ID!  verificada: Boolean!  puntaje: Int!  nivel: String!  prestamos: Int!  aTiempo: Int! }

type Prestamo { id: ID!  prestamista: String!  deudor: String!  vence: Int!  estado: String! }

type Calificacion { id: ID!  prestamo: String!  autor: String!  revelada: Boolean! }

type Veredicto { id: ID!  tipo: String!  cuentas: [String!]!  explicacion: String! }

// src/EventHandlers.ts

import { GaranteLedger } from 'generated';

GaranteLedger.LoanOpened.handler(async ({ event, context }) => {

context.Prestamo.set({ id: event.params.id.toString(), prestamista: event.params.lender,

deudor: event.params.debtor, vence: Number(event.params.due), estado: 'Activo' });

});

El puntaje 0–1000 y el nivel se recalculan en los manejadores de LoanClosed y RatingRevealed con la fórmula del documento de la idea (45% a tiempo, 25% gravedad, 15% personas distintas, 10% montos, 5% antigüedad).

### Paso 4 · Correrlo y consultarlo

pnpm install

pnpm dev        # levanta el indexer y el GraphQL local con Docker

La consola muestra la URL local del GraphQL. Probar una consulta de perfil desde ahí y guardar la URL en ENVIO_GRAPHQL_URL. Para producción, desplegar en Envio Cloud y cambiar la URL.

### Paso 5 · Conectarlo a la app

- Tablón y perfil: reemplazar los datos fijos de (prestis)/tablon/Publicaciones.jsx, (prestis)/tablon/interesados/Interesados.jsx y (prestis)/reputacion/page.jsx por consultas al GraphQL.

- Interesados por publicación: decisión de Alan (evento onchain InterestExpressed o base offchain). Si es onchain, también lo indexa Envio.

- Buscador por nombre, código o ciudad con filtros por puntaje y nivel.

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| envio init por contrato y config.yaml | Alan | Pendiente | indexer/config.yaml |
| Entidades y manejadores de eventos | Alan | Pendiente | indexer/schema.graphql, src/EventHandlers.ts |
| Cálculo del puntaje 0–1000 y del nivel | Alan | Pendiente | manejadores |
| Interesados por publicación | Alan | Pendiente | indexer |
| Despliegue en Envio Cloud | Alan | Pendiente | envio.dev |
| Conectar tablón, interesados y perfil al GraphQL | Brenda | Pendiente | (prestis)/ y src/lib/indexer.js (nuevo) |
| Buscador con filtros | Brenda | Pendiente | (prestis)/buscar (nuevo) |

# 6. Bounty 4 · Best Builds with Qwen 3.8 Max (con ERC-8004)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Alibaba Cloud · $5,000 en créditos |
| Qué es | Que Qwen actúe de verdad en Monad: no un chatbot, sino un agente con identidad onchain que hace un trabajo y publica el resultado. |
| Para qué lo hacemos | Detectar anillos de calificaciones (A→B→C→A), explicarlos y publicar el veredicto firmado. También resume perfiles ("José es muy cumplido: 11 de 12 a tiempo") y modera el tablón. Es la defensa contra el puntaje inflado y cumple la parte de infraestructura de IA del Track 4. |
| Resultado esperado | Con tres cuentas que se califican en círculo, el agente lo detecta, escribe la explicación y publica el veredicto firmado con su identidad ERC-8004 en GaranteAgentLog. El veredicto aparece en el perfil y en el explorer. |
| Depende de | Envio (3) para leer el grafo, y de GaranteAgentLog desplegado. |

## Cómo empezar

- Crear la cuenta de Alibaba Cloud Model Studio, pedir los créditos de la bounty y generar una API key. Las claves son por región: usar la región internacional y su URL.

- Confirmar en la consola el identificador exacto del modelo (el hackathon lo llama "Qwen 3.8 Max") y guardarlo en QWEN_MODEL.

- Leer docs.monad.xyz/guides/erc-8004 y github.com/erc-8004 (contratos y SDK agent0, sdk.ag0.xyz).

- Crear la carpeta agent/ (Node) con npm init -y y npm install openai viem.

## Procedimiento de implementación

### Paso 1 · Llamar a Qwen

La API de Model Studio es compatible con el formato de OpenAI, así que se usa el paquete openai cambiando la URL base:

import OpenAI from 'openai';

const qwen = new OpenAI({ apiKey: process.env.DASHSCOPE_API_KEY, baseURL: process.env.DASHSCOPE_BASE_URL });

const r = await qwen.chat.completions.create({

model: process.env.QWEN_MODEL,

messages: [{ role: 'user', content: 'Explica en 2 frases por que estas 3 cuentas parecen un anillo: ...' }],

});

console.log(r.choices[0].message.content);

### Paso 2 · Detectar anillos en código, explicar con Qwen

La detección es un algoritmo determinista (ciclos cortos en el grafo de calificaciones leído de Envio); no se le deja a un modelo. Qwen se usa para explicar el hallazgo y resumir perfiles. Así el veredicto es reproducible.

// agent/anillos.js  (ciclos A->B->C->A en el grafo de calificaciones)

export function anillos(aristas /* {de, a}[] */, maxLargo = 4) {

const sig = new Map(); for (const { de, a } of aristas) (sig.get(de) ?? sig.set(de, []).get(de)).push(a);

const hallados = new Set();

const dfs = (ini, nodo, ruta) => {

for (const s of sig.get(nodo) ?? []) {

if (s === ini && ruta.length >= 3) hallados.add([...ruta].sort().join('>'));

else if (!ruta.includes(s) && ruta.length < maxLargo) dfs(ini, s, [...ruta, s]);

}

};

for (const n of sig.keys()) dfs(n, n, [n]);

return [...hallados].map((k) => k.split('>'));

}

### Paso 3 · Identidad ERC-8004 del agente

- Registro de identidad: en Monad mainnet, 0x8004A169FB4a3325136EB29fA0ceB6D2e539a432. Cada agente es un NFT (ERC-721) cuyo tokenURI apunta a una "agent card".

- Registro de reputación: 0x8004BAa17C55a88189AE136b182e5fdA19dE9b63 (mainnet). Las direcciones de testnet no figuran en la guía de Monad: confirmarlas en github.com/erc-8004 o en el Discord antes de desplegar.

- Agent card: un JSON público (IPFS o una URL del repo) con nombre, descripción, endpoints y la wallet del agente.

- Registrar el agente con el SDK agent0 o llamando directamente al contrato con viem; guardar el agentId resultante.

{

"name": "Garante Auditor",

"description": "Detecta anillos de calificaciones en Garante Protocol y publica veredictos firmados.",

"endpoints": [{ "name": "veredictos", "endpoint": "https://<dominio>/api/veredictos" }],

"wallet": "0x<direccion del agente>"

}

### Paso 4 · Publicar el veredicto

El agente firma con AGENT_PRIVATE_KEY y llama a GaranteAgentLog.publicar(agentId, cuentas, hashExplicacion). La explicación completa queda offchain y solo su hash va onchain. Envio indexa el evento y el perfil lo muestra.

### Paso 5 · Otras funciones de Qwen

- Resumen del perfil para (prestis)/reputacion/page.jsx.

- Moderación del tablón (Plus): tasas abusivas, pedidos de depósito adelantado y enlaces sospechosos.

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta de Model Studio, créditos y API key | Alan | Pendiente | Alibaba Cloud |
| Cliente de Qwen y prompts de explicación y resumen | Alan | Pendiente | agent/qwen.js |
| Detector de anillos sobre el grafo de Envio | Alan | Pendiente | agent/anillos.js |
| Agent card y registro en el Identity Registry de ERC-8004 | Alan | Pendiente | agent/registro.js |
| GaranteAgentLog (veredictos firmados) | Alan | Pendiente | contracts/ |
| Mostrar alertas y resumen de IA en el perfil | Brenda | Pendiente | (prestis)/reputacion/page.jsx |
| Moderación del tablón con Qwen | Alan | Plus | agent/moderar.js |

# 7. Bounty 5 · Best Workflow with CRE

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Chainlink · $3,000 |
| Qué es | Un workflow de Chainlink Runtime Environment (CRE) como capa de orquestación. Puede ser simulado. |
| Para qué lo hacemos | Un cron revisa las fechas límite de los préstamos activos, marca "Vencido" onchain y avisa al agente de Qwen. Es la parte que corre sola, sin que nadie haga clic. |
| Resultado esperado | Un workflow que, al correr (en simulación o en red), lee los préstamos activos, detecta los vencidos, llama a marcarVencido(id) y dispara al agente. Un registro de la ejecución como evidencia. |
| Riesgo | No sabemos si CRE funciona en Monad testnet. Por confirmar en el Discord. Si no, se entrega en simulación con el registro de la corrida. |

## Cómo empezar

- Instalar Bun 1.2.21 o más (bun --version) y el CRE CLI (docs.chain.link/cre/getting-started/cli-installation).

- Crear la cuenta de CRE y entrar: cre login. Comprobar con cre whoami.

- Preguntar en el Discord de Monad si CRE soporta Monad testnet como red de lectura y escritura.

## Procedimiento de implementación

### Paso 1 · Crear el proyecto

cd cre

cre init

En el asistente: nombre del proyecto garante-cre, lenguaje TypeScript, plantilla Helloworld, nombre del workflow vencimientos y registro private. Genera project.yaml (URLs de RPC), secrets.yaml, .env y la carpeta vencimientos/ con main.ts, workflow.yaml y config.staging.json.

### Paso 2 · Configurar

- .env: CRE_ETH_PRIVATE_KEY=<64 caracteres hex, sin 0x>. Nunca al repo.

- config.staging.json: el horario del cron, por ejemplo { "schedule": "0 */10 * * * *" } (cada 10 minutos para la demo).

- project.yaml: agregar el RPC de Monad testnet si la red está soportada.

cd vencimientos && bun install

cd .. && cre workflow simulate vencimientos --target staging-settings

### Paso 3 · Programar el workflow

- Disparador: cron.

- Leer de GaranteLedger los préstamos activos cuya fecha límite ya pasó.

- Para cada uno, escribir marcarVencido(id) (en simulación usa --broadcast para enviar la transacción real; sin esa bandera solo simula).

- Llamar por HTTP al agente de Qwen (/api/vigilar) para que revise el grafo y publique si hay algo.

El SDK de CRE tiene su propia API de triggers y de lectura/escritura onchain: seguir el ejemplo de la plantilla y la documentación (docs.chain.link/cre) en lugar de escribir el main.ts de memoria.

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Preguntar en el Discord si CRE soporta Monad testnet | Brenda | Pendiente | Discord |
| Instalar Bun y el CRE CLI, cre login | Alan | Pendiente | tu máquina |
| cre init y simulación del Helloworld | Alan | Pendiente | cre/ |
| Workflow de vencimientos (lee, marca, avisa) | Alan | Pendiente | cre/vencimientos/main.ts |
| marcarVencido en el contrato | Alan | Pendiente | GaranteLedger |
| Guardar el registro de la corrida para la entrega | Alan | Pendiente | docs/ |

# 8. Bounty 6 · Best Projects Using Alchemy

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Alchemy · $1,000 en créditos |
| Qué es | Integrar Alchemy de forma significativa. |
| Para qué lo hacemos | Usarlo como RPC de toda la app y del SDK, y recibir webhooks para los avisos de los préstamos. El RPC público de Monad es lento y limitado; el de Alchemy da más estabilidad para la demo. |
| Resultado esperado | Toda la app y el SDK leyendo por Alchemy, y un webhook que dispare un aviso cuando se abre o cierra un préstamo. |
| Prioridad | El RPC es lo primero y se puede hacer hoy. Los webhooks son lo primero que se suelta si hay atraso. |

## Cómo empezar

- Crear cuenta en dashboard.alchemy.com y una app con la red Monad Testnet.

- Copiar la API key. El endpoint tiene la forma https://monad-testnet.g.alchemy.com/v2/<API_KEY> (WebSocket: wss://monad-testnet.g.alchemy.com/v2/<API_KEY>).

- Pedir los créditos de la bounty que ofrece el hackathon.

## Procedimiento de implementación

### Paso 1 · RPC (hoy)

Guardar la URL en NEXT_PUBLIC_RPC_URL y, en app/src/lib/mera.js, usarla en monadTestnet y en cada http():

export const monadTestnet = defineChain({

id: 10143, name: 'Monad Testnet',

nativeCurrency: { name: 'Monad', symbol: 'MON', decimals: 18 },

rpcUrls: { default: { http: [process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_URL ?? 'https://testnet-rpc.monad.xyz'] } },

});

### Paso 2 · Webhooks

- En el dashboard: Webhooks → crear uno de tipo Custom sobre Monad Testnet filtrando los eventos de GaranteLedger, o Address Activity si basta con seguir direcciones.

- Apuntarlo a una URL pública de la app: https://<dominio>/api/avisos. En local se necesita un túnel (por ejemplo ngrok).

- Copiar la clave de firma a ALCHEMY_WEBHOOK_SIGNING_KEY y verificar la firma en la ruta antes de aceptar el aviso (el encabezado y el método exacto están en la documentación de webhooks de Alchemy; confirmarlo ahí).

- La ruta src/app/api/avisos/route.js guarda o reenvía el aviso a la contraparte ("te abrieron un préstamo", "te lo cerraron").

Ojo con los avisos de "3 días y 1 día antes". Un webhook de Alchemy reacciona a actividad onchain; no sabe de calendario. Los avisos por fecha tienen que salir del cron de CRE (bounty 5), que llama a /api/avisos. Alchemy cubre los avisos por evento (préstamo abierto o cerrado).

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta, app en Monad Testnet y API key | Brenda | Pendiente | dashboard.alchemy.com |
| RPC de Alchemy en la app y en el SDK | Brenda | Pendiente | src/lib/mera.js, .env.local |
| Webhook de eventos del GaranteLedger | Brenda | Pendiente | dashboard de Alchemy |
| Ruta /api/avisos con verificación de firma | Brenda | Pendiente | src/app/api/avisos/route.js |
| Avisos 3 días y 1 día (disparados por CRE) | Los dos | Pendiente | CRE + /api/avisos |

# 9. Bounty 7 · Best Community Team Project (por confirmar)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Patrocinador y premio | Monad Foundation · $5,000 |
| Qué es | Premio para un equipo simpatizante de la comunidad de Metropolis. |
| Resultado esperado | Saber si contamos y, si sí, agregarla al proyecto. |
| Cómo empezar | Entrar al Discord de Monad Developers, conseguir el rol de Metropolis y preguntar en el canal del hackathon qué requisitos pide el premio y si podemos postular. |

## Tareas

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrar al Discord y conseguir el rol de Metropolis | Brenda | Pendiente | Discord |
| Preguntar si contamos para Community Team y sus requisitos | Brenda | Pendiente | Discord |
| Agregarla en el panel si corresponde | Alan | Por confirmar | hackathon.monad.xyz |

# 10. Construcción del Track 4: Trust, Identity & AI Infrastructure

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Qué es | La pista principal del hackathon. Premia el trabajo que es un protocolo o capa de infraestructura sobre la que otras apps se construyen, no un producto aislado. $30,000 en tres ganadores de $10,000 y la opción del Grand Champion ($25,000). |
| Para qué lo hacemos | Todas las bounties anteriores son piezas del mismo protocolo. El Track 4 es donde se junta todo y se juzga como una sola cosa. |
| Resultado esperado | Un protocolo desplegado en Monad testnet con contratos verificados, un SDK que otra app ya usa, una app de ejemplo (Garante), una demo en vivo y la evidencia de mercado. |
| Pesos de los jueces | Ejecución técnica 20% · Diseño = experiencia del dev 20% · Originalidad 15% · Mercado y fundadores 25% · Tracción y camino a seguir 20%. |

## Cómo se construye, en orden

- Contratos (Alan): GaranteIdentity, GaranteLedger, GaranteReputation, GaranteAgentLog. Pruebas en Foundry (código reusado, nonce repetido, doble calificación, carnet duplicado). Despliegue en Monad testnet y verificación en el explorer.

- Cuenta y firma (Brenda): bounties 1 y 2. Entrar con huella, firmar el EIP-712 de Loan y mandar la transacción al contrato.

- Indexer (Alan): bounty 3. Puntaje, nivel, perfiles, interesados.

- SDK `@garante/sdk` (Alan): isVerified, getReputation, requestAccess, leyendo del indexer por RPC de Alchemy. Ejemplo de 10 líneas en sdk/examples/ y publicación en npm o como paquete del repo.

- App de ejemplo (Brenda): conectar las pantallas del tablón, interesados, código, reputación y Mis Tratos a contratos, indexer y SDK. Retirar los datos fijos.

- Agente y workflow (Alan): bounties 4 y 5. Anillos, veredictos ERC-8004, cron de vencimientos.

- Experiencia del dev: playground (pegar una dirección y ver la reputación en vivo), badge "Verificado por Garante" y README que arranca con el ejemplo de 10 líneas.

- Dos integraciones del SDK: una mini app propia (un "verificador de pasanaku" de unas 10 líneas) y otro equipo del hackathon. Pedirlo en el Discord desde ya.

- Evidencia de mercado: 3 a 5 charlas con adoptantes de Cochabamba (cooperativa, organizador de pasanakus, prestamista informal) con una cita o carta de interés de cada uno, y una cifra verificable de ASFI o del Findex del Banco Mundial. No usar cifras estimadas.

- Modo juez y pruebas: cuenta propia con huella, datos de muestra marcados, prueba stateless repetida en el despliegue final.

- Despliegue: Vercel con el dominio final apuntando a testnet; repo público con acceso para metropolis@hackathon.monad.xyz.

## Checklist de entrega

| Tarea | Quién | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo (PNG, máx. 3 MB) | Brenda | Hecho | app/public/img/logo-condor.png (confirmar versión final) |
| Repo público, sin secretos ni datos personales | Alan | Pendiente | GitHub |
| Demo técnica, máx. 3 min, producto en vivo | Los dos | Pendiente | 12 de oct |
| Video pitch, máx. 2 min | Los dos | Pendiente | 12 de oct |
| Texto de Mera y video opcional de 2 min | Los dos | Pendiente | 12 de oct |
| Link al producto + instrucciones + credenciales para jueces | Los dos | Pendiente | 13 de oct |
| Perfil del proyecto: Track 4 y las bounties marcadas | Los dos | Pendiente | hackathon.monad.xyz |
| Enviar antes de las 18:00 (cierre real 23:59 GMT-4) | Los dos | Pendiente | 13 de oct |

# 11. Calendario

El producto se congela el 11 de octubre; el 12 se graban los videos y el 13 se envía. Cada fase termina con un control: si no pasa, se recorta de los extras y no de la fase siguiente.

| Fechas | Foco | Bounties | Control de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 a 7 oct | Contratos desplegados, fondos de arranque, sesiones, indexer, SDK y pantallas con datos reales | 1, 2, 3, 6 (RPC) | El SDK devuelve un perfil desde un script aparte; el tablón muestra interesados con referencias |
| 8 a 9 oct | Agente de Qwen, cron de CRE, webhooks y segunda integración del SDK | 4, 5, 6 | Con 3 cuentas en círculo el agente publica la alerta y aparece en el perfil |
| 10 a 11 oct | Modo juez, disputas, README, pulido y celular; congelar el producto | 1, 2 | Un tercero sigue el modo juez sin ayuda; primera toma del guion con cronómetro |
| 12 oct | Grabar demo, pitch y video de Mera; subir los videos | Todas | Videos subidos |
| 13 oct | Perfil del proyecto, instrucciones para jueces y envío | Todas | Envío antes de las 18:00 |

## Reglas de trabajo

- Hacer pull antes de empezar y commits pequeños y diarios de los dos: los jueces revisan que el trabajo se hizo durante el hackathon.

- Ningún secreto en el repo: claves en .env.local y .env, y esos archivos en .gitignore. Ninguna clave en el navegador.

- Primero el MVP, después el Plus. Si una fase se atrasa, se recorta del Plus, nunca del modo juez ni de los videos.

- El chat del tablón es Plus: no se empieza hasta pasar el control del 7 de octubre.

- Si hay que soltar bounties, el orden es: webhooks de Alchemy primero, CRE queda simulado; las de Mera y Qwen no se tocan.

- Repetir la prueba stateless después de cada despliegue.

- Confirmar el nombre final antes de grabar los videos.

- Cada noche, 15 minutos de sincronización: qué se hizo, qué sigue, qué bloquea. Marcar cada tarea apenas se termine.

- El reparto Alan = contratos, datos y agente / Brenda = app y experiencia es una propuesta; cámbienlo según lo que cada uno domine.